Об утверждении муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

«Кумертауские дворики»

В целях решения вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий          городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу по благоустройству дворовых территорий городского округа город Кумертау Республики Башкортостан согласно приложению к постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре.

Глава администрации                                                                           О.Ю. Фролов

|  | Приложение к постановлению Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от «____» _______ 2021 № ________ |
| --- | --- |

Муниципальная программа

по благоустройству дворовых территорий

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

«Кумертауские дворики»

ПАСПОРТ

муниципальной программы  по благоустройству дворовых территорий

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

«Кумертауские дворики»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан; граждане, их объединения; заинтересованные лица; подрядные организации |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий городского округа город Кумертау Республики Башкортостан |
| Задачи муниципальной программы | - проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД; - устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД; - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |
| Срок реализации Программы | 2022-2024 годы |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля благоустроенных дворовых территории от общего количества дворовых территорий |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Прогнозируемый объем финансирования составляет: - средства местного бюджета – 99%, - средства собственников – 1% |

- Характеристика текущего состояния социально-экономического развития городского округа город Кумертау Республики Башкортостан                  и проблем, на решение которых направлена программа

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

В результате реализации мероприятий программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- привлечение населения к решению задач благоустройства дворовой территории;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- вовлечение населения в процессы местного самоуправления, развитие механизмов инициативного бюджетирования благоустройства дворовых территорий;

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- риски, связанные с выполнением работ по дополнительному перечню работ.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий г. Кумертау.

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель реализации настоящей Программы:

- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством комплексного благоустройства дворовых территорий.

Задача Программы:

- улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов;

- восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов;

- установка скамеек и урн для мусора;

- установка детских и спортивных площадок;

- привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД.

- Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы 2022 – 2024 годы.

- Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания собственников помещений, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

- План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и средств собственников.

Прогнозируемый общий объем финансирования составляет:

- средств местного бюджета – 99%;

- средства собственников – 1%.

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов  содержится  в  приложении     № 2 к настоящей Программе.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль надлежащего исполнения подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам.

Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, а также предприятий  и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Дизайн-проект должен быть в виде изображения дворовой территории многоквартирного дома с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

К заинтересованным лицам относятся собственники помещений многоквартирных домов.

Основу Программы составляет повышение уровня комфортности жизнедеятельности собственников помещений посредством благоустройства дворовых территорий.

Показатели по дворовым территориям МКД  представлены в приложении № 3 к настоящей Программе.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить обращения граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирного дома, что положительно отразится на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности Программы проводится Администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и осуществляется в целях мониторинга планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.

Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации Программы планируется провести ремонт дворовых территорий городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.

Индикатором эффективности реализации Программы следует считать:

- увеличение доли дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- повышение социальной и экономической привлекательности городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.

- Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирном доме, в рамках реализации  муниципальной программы

Заинтересованные лица принимают обязательное финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках перечня работ, предусмотренных Программой.

Форма финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках перечня работ по благоустройству, доля участия определяется, как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из утвержденных территориальных единичных расценок на определенные виды работ, предназначенные для определения затрат при выполнении и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее 1 % от общей стоимости работ по благоустройству.

Финансовое участие заинтересованных лиц осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на счет администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства дворовых территорий в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Решение о форме финансового участия принимается заинтересованными лицами, собственниками помещений в многоквартирном доме в виде протокольно оформленного решения по установленной форме общего собрания собственников помещений.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств.

- Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на лицевом счете Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.

Сбор средств осуществляется после подтверждения внесения дворовых территорий, к которым относится МКД, в Программу.

Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются на счет управляющей организации, в бюджет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Республике Башкортостан (Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан)

л/с 04013097060

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ //

УФК по Республике Башкортостан  г. Уфа

БИК 018073401

единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000067

казначейский счет (КС) 03100643000000010100

ОКТМО 80723000

ИНН 0262013494 / КПП 026201001

Код дохода  706 1 17 15020 04 5001 150

Назначение платежа «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов» Благоустройство дворовой территории, № дома, наименование улицы.

Управляющая организация,  передает в бухгалтерию Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан платежные документы о внесении средств на счет получателя средств.

Ведение учета поступающих средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовая территория которого подлежит благоустройству, осуществляется исполнителем Программы.

Расходование средств бюджета Республики Башкортостан, городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и средств софинансирования заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями).

Документация по осуществлению закупок (техническое задание) подготавливается отделом городского хозяйства Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на основании проектно-сметной документации или утверждённого дизайн-проекта (схемы) благоустройства дворовых территорий. Конкурсную документацию по осуществлению закупок формирует Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.

Процедуру закупок осуществляет отдел инвестиций и инноваций Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. По итогам проведённых конкурсных процедур  Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан заключает муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству дворовых территорий, финансирование которой будет осуществляться за счёт средств местного бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и средств софинансирования заинтересованных лиц.

Средства, полученные в виде экономии от доли финансового участия собственников, при проведении конкурсных процедур по отбору подрядчика на проведение работ по благоустройству дворовых территорий, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по благоустройству дворовых территорий, либо подлежат возврату на расчетный счет управляющей организации.

- Механизм передачи муниципального имущества собственникам многоквартирных домов

В связи с приобретением в муниципальную собственность имущества, в соответствии с муниципальной программой по благоустройству дворовых территорий Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на основании постановления, обязана передать безвозмездно собственникам многоквартирных домов имущество,  для включения его в состав общего имущества в МКД, в целях осуществления последующего содержания за счет средств собственников помещений в МКД в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения муниципальной программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

- прогнозируемые  конечные  результаты реализации  Программы предусматривают повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

В результате реализации  Программы ожидается:

- создание среды, комфортной для проживания жителей городского округа.

Приложение № 1

к муниципальной программе

по благоустройству дворовых территорий             городского округа город Кумертау Республики Башкортостан «Кумертауские дворики»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по благоустройству дворовых территорий городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

«Кумертауские дворики»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | Плановый период | Окончание программы |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территории от общего количества дворовых территорий | % | 6,8 | 7,3 | 8,7 | 11,0 | 13,4 |

Заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре   						 	             Э.Х. Маннанов

Приложение № 2

к муниципальной программе

по благоустройству дворовых территорий             городского округа город Кумертау Республики Башкортостан «Кумертауские дворики»

# ПЛАН

# реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы  по благоустройству дворовых территорий

# городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

«Кумертауские дворики»

| № п/п | Наименование муниципальной программы ( основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования муниципальной программы | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей (с одним десятичным знаком после запятой) | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | первый год реализации программы | второй год реализации программы | третий год реализации программы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Кумертауские дворики» | Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан | Муниципальный бюджет Средства собственников МКД |  |  |  |  | 2022-2024 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 13,4% | 2024 |
| А |  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 29 880 780 | 10 380 960 | 10 466 680 | 9 033 140 |  |  | х | х |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 29 581 972,2 | 10 277 150,4 | 10 362 013,2 | 8 942 808,6 |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (средства собственников жилых помещений МКД) | 298 807,8 | 103 809,6 | 104 666,8 | 90 331,4 |  |  |  |  |
|  | Цель программы: повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий городского округа город Кумертау Республики Башкортостан |
|  | Задачи программы: проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД; устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД; привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |

Заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре   						     	             Э.Х. Маннанов

Приложение №3

к муниципальной программе

по благоустройству дворовых территорий             городского округа город  Кумертау Республики Башкортостан «Кумертауские дворики»

ПОКАЗАТЕЛИ

по благоустройству дворовых территорий городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

«Кумертауские дворики» на 2022 год

| № п/п | Адресный перечень дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству | Площадь придомовой территории, кв. м. | Количество благополучателей, чел. | Количество подъездов | Ремонт дворовых проездов, кв. м. | Оборудование автомобильных парковок, кв. м. | Установка урн, шт. | Установка скамеек, шт. | Кол-во МАФ, шт. наименование | Велосипедная дорожка, кв. м. | Резиновое покрытие, кв.м. | Общая стоимость двора, рублей | Сумма средств местного бюджета, рублей | Сумма средств собственников, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Лесная, д.12 | 5329 | 241 | 9 | 680 | 196 | 10 | 10 | 3 | 0 | 40 | 2 540 340 | 2 514 936,6 | 25 403,4 |
| 2 | ул. К. Маркса, д. 13 | 3957 | 54 | 3 | 770 | 150 | 4 | 4 | 5 | 150 | 50 | 3 008 700 | 2 978 613,0 | 30 087, 0 |
| 3 | ул. Первомайская, д. 1 | 3256 | 132 | 4 | 430 | 98 | 5 | 5 | 2 | 0 | 25 | 1 477 360 | 1 462 586,4 | 14 773,6 |
| 4 | ул. Первомайская, д. 3 | 3658 | 260 | 1 | 421 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 50 | 1 702 910 | 1 685 880,9 | 17 029,1 |
| 5 | ул. Первомайская, д. 5 | 3104 | 154 | 4 | 415 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 50 | 1 651 650 | 1 635 133,5 | 16 516,5 |
| Итого: | 19304 | 841 | 21 | 2716 | 444 | 26 | 26 | 17 | 150 | 215 | 10 380 960 | 10 277 150,4 | 103 809,6 |

ПОКАЗАТЕЛИ

по благоустройству дворовых территорий городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

«Кумертауские дворики» на 2023 год

| № п/п | Адресный перечень дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству | Площадь придомовой территории, кв. м. | Количество благополучателей, чел. | Количество подъездов | Ремонт дворовых проездов, кв. м. | Оборудование автомобильных парковок, кв. м. | Установка урн, шт. | Установка скамеек, шт. | Кол-во МАФ, шт. наименование | Велосипедная дорожка, кв. м. | Резиновое покрытие, кв.м. | Общая стоимость двора, рублей | Сумма средств местного бюджета, рублей | Сумма средств собственников, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 пер. Салавата, д. 12 А | 3309 | 103 | 4 | 645 | 35 | 5 | 5 | 3 | 0 | 25 | 2 036 700 | 2 016 333 | 20 367,0 |
| 2 | ул. Советская, д. 5 | 8602 | 306 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 402 800 | 398 772 | 4 028,0 |
| 3 | ул. Шахтостроительная, д.14 | 4049 | 148 | 6 | 908 | 100 | 7 | 7 | 5 | 0 | 50 | 2 969 820 | 2 940 121,8 | 29 698,2 |
| 4 | ул. Логовая, д.70а, 70б | 7172 | 333 | 4 | 1138 | 200 | 5 | 5 | 3 | 0 | 25 | 3 278 500 | 3 245 715 | 32 785,0 |
| 5 | ул. Салавата, д.9 | 1124 | 274 | 10 | 350 | 50 | 11 | 11 | 5 | 0 | 50 | 1 778 860 | 1 761 071,4 | 17 788,6 |
| Итого: | 24256 | 1164 | 34 | 3041 | 385 | 28 | 28 | 21 | 0 | 200 | 10 466 680 | 10 362 013,2 | 104 666,8 |  |

ПОКАЗАТЕЛИ

по благоустройству дворовых территорий городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

«Кумертауские дворики» на 2024 год

| № п/п | Адресный перечень дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству | Площадь придомовой территории, кв. м. | Количество благополучателей, чел. | Количество подъездов | Ремонт дворовых проездов, кв. м. | Оборудование автомобильных парковок, кв. м. | Установка урн, шт. | Установка скамеек, шт. | Кол-во МАФ, шт. наименование | Велосипедная дорожка, кв. м. | Резиновое покрытие, кв.м. | Общая стоимость двора, руб | Сумма средств местного бюджета, рублей | Сумма средств собственников, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. К.Маркса, д.21 | 1290 | 92 | 3 | 228 | 50 | 4 | 4 | 3 | 0 | 25 | 1 031 040 | 1 020 729,6 | 10 310,4 |
| 2 | ул. К.Маркса, д.17 | 930 | 55 | 3 | 266 | 40 | 4 | 4 | 3 | 0 | 25 | 1 089 840 | 1 078 941,6 | 10 898,4 |
| 3 | ул. 60 лет БАССР, д.7, 9 | 5524 | 207 | 15 | 1230 | 80 | 16 | 16 | 5 | 0 | 50 | 3 797 160 | 3 759 188,4 | 37 971,6 |
| 4 | ул. Энергетиков, д. 5а | 3968 | 197 | 5 | 290 | 300 | 6 | 6 | 3 | 0 | 25 | 1729160 | 1 711 868,4 | 17 291,6 |
| 5 | ул. Гафури, д. 6 | 5714 | 140 | 3 | 447 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 25 | 1 385 940 | 1 372 080,6 | 13 859,4 |
| Итого: | 17426 | 691 | 29 | 2461 | 470 | 34 | 34 | 17 | 0 | 150 | 9 033 140 | 8 942 808,6 | 90 331,4 |

Резервный перечень

по благоустройству дворовых территорий городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

«Кумертауские дворики»

| № п/п | Адрес дворовой территории МКД | Количество жителей, чел. | Асфальтирование | Установка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проезды, кв.м. | парковка, кв.м. | скамеек, шт. | урн, шт. | МАФ, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ул. Логовая, д.72 | 143 | 252 | 84 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | ул. Лесная, д.19 | 115 | 304 | 50 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | ул. 60 лет БАССР, д.13 | 170 | 514 | 100 | 7 | 7 | 5 |
| 4 | ул. 40 лет Победы, д.46а | 47 | 128 | 20 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | ул. Лесная, д.21 | 110 | 310 | 50 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | ул. Вокзальная, д.18, 20 | 344 | 1393 | 300 | 9 | 9 | 5 |
| 7 | ул. Магистральная, д.13/1 | 724 | 1553 | 300 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | ул. Гафури, д. 10 | 429 | 2500 | 100 | 16 | 16 | 5 |

Заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре   						 	             Э.Х. Маннанов